**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИХТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**с. Пихтовка**

**ул. М. Горького**

**тел \факс. 42-111**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82**

18.06.2012г.

**О мероприятиях по подготовке объектов энергетики,**

**жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы**

**в муниципальном образовании Пихтовского сельсовета**

**Колыванского района Новосибирской области к работе**

**в осенне-зимний период 2012/2013 года.**

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов социально-культурной сферы в муниципальном образовании Пихтовского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2012/2013 , обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы в муниципальном образовании Пихтовского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года (далее − план мероприятий), (приложение 1).

2. Создать комиссию по подготовке объектов социально-культурной сферы в муниципальном образовании Пихтовского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года (далее −  комиссия), и утвердить прилагаемый состав. (приложение 2 )

3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы к работе в ОЗП 2012/2013г.

4. Обеспечить своевременное финансирование ремонтно-восстановительных работ при подготовке объектов социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2012/2013 г

5. Обеспечить создание запасов топлива (не менее 100-суточной потребности) к началу отопительного сезона 2012/2013 г.(проведение расчета с поставщиками топливных ресурсов)

6. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений . находящихся на территории муниципального образования Пихтовского сельсовета, независимо от формы собственности своевременно принимать меры по устранению на объектах аварийных ситуаций , предотвращая перерастание их в чрезвычайные ситуации.

7.Предоставлять в Управление архитектуры и строительства необходимую отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий о подготовке к ОЗП 2012/2013г.

а)до 01.08.2012г. создать комиссии по по оценке готовности к ОЗП.

б) до 15.09.2012 представить в Управление архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Колыванского района (Быкова С.В.) паспорта готовности по муниципальному образованию Пихтовского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года (на основании актов готовности котельных, тепловых сетей к эксплуатации в отопительный сезон 2012/2013 года);

в)до 01.11.2012г. получить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013г.

8. Контроль над работой комиссии возложить на директора МУП «Пихтовка» - Шмакова В.С.

Глава МО Пихтовского сельсовета О.И.Варлыгина

приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пихтовского сельсовета

от 18.06.2012г. № 82

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке социально-культурной сферы в муниципальном образовании Пихтовского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственный  исполнитель | Сроки  исполнения |
| 1 | Ремонт котлов – 2 шт., ремонт крыши ,косметический ремонт котельной в Пихтовской участковой больнице и отделении «Милосердия» | Зам.гл.врача АО АХЧ Пихтовской уч.больницы-Кудрин А.А. ,Зав.отдел. «Милосердия» Леонова Е.Ф. | До 28.09.2012г. |
| 2 | Косметический ремонт котельной ,замена котла -1 шт.,ремонт задвижек – 8 шт, замена котла -1 шт в Пихтовской школе. | Директор школы-Щукин Н.П.  Завхоз школы –Санников В.А. | До 15.08.2012г. |
| 3 | Косметический ремонт котельной ,чистка котла ,промывка системы, ревизия насосов. | Директор Дома Культуры –  Пермина Т.В. | До 20.06.2012г. |
| 4 | Представление в УАСЖКХТ и ДХ Администрации Колыванского района данных о ходе подготовки объектов социально-культурной сферы в МО Пихтовского сельсовета Колыванском районе Новосибирской области по подготовке к ОЗП 2012/2013 г. | Ст.кассир администрации  Пихтовского сельсовета  Тэнне Н.А. | к 1 числу месяца, следующего за отчетным, начиная с 01.06..2012 по 01.11.2012 |
| 5 | Представление в УАСЖКХТиДХ Администрации Колыванского района информации о проведении мероприятий по подготовке подведомственных объектов к отопительному сезону 2012/2013 года (по курируемым направлениям) | УО, ОКК во взаимодействии с ОМС МО района | к 1 числу каждого месяца, следующего за отчетным, начиная с 01.06.2012 по 01.11.2012 |
| 6 | Обеспечение готовности к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года объектов социально-культурной сферы, накопления необходимых запасов топлива на котельных | УО, ОКК во взаимодействии с ОМС МО района | до 01.10.2012 |
| 7 | Организация работы по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, газа) в муниципальных бюджетных учреждениях и за счет средств, предусмотренных сметами доходов и расходов муниципальных бюджетных учреждений на 2012 год, и за счет собственных средств унитарных предприятий, и представления информации о выполнении в УАСЖКХТиДХ Администрации Колыванского района | УО, ОКК во взаимодействии с ОМС МО района | до 01.11.2012 |
| 8 | Информирование населения Колыванского района Новосибирской области о необходимости проведения работ до 01.07.2012 года по установке приборов учета потребления ресурсов (тепловой и электрической энергии, холодной воды и газа) в жилищном фонде Колыванского района | УАСЖКХТиДХ Администрации Колыванского района, УО, ОКК во взаимодействии с ОМС МО района | С 01.06.2012 по 01.11.2012г. |
| 9 | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда Новосибирской области к эксплуатации в осенне-зимний период 2012/2013 года | ОМС Колыванского района НСО | с 01.06.2012  по 01.11.2012 |
| 10 | Информирование населения Новосибирской области о состоянии работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года через средства массовой информации | УАСЖКХТиДХ Администрации Колыванского района, УО, ОКК во взаимодействии с ОМС МО района | С01.06.2012  по 01.11.2012 |
| 11 | Осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке резервных топливных хозяйств теплоснабжающих организаций в Колыванском районе и газоиспользующего оборудования к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года | УАСЖКХТиДХ Администрации Колыванского района с ЗСУ Ростехнадзора (по согласованию) | До 01.10.2012г. |
| 12 | Представление на утверждение Главе Колыванского района Новосибирской области паспорта готовности Колыванского района к работе в осеннее-зимний период 2012/2013 года. | УАСЖКХТиДХ Администрации Колыванского района совместно **с** комиссией по подготовке объектов энергетики, жилищно**-**коммунального хозяйства и социально-культурной сферы вКолыванском районе Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года | **13.10.2012 г.** |

Применяемые сокращения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| УАСЖКХТиДХ Администрации Колыванского района | − | Управление архитектуры, строительства,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации Колыванского района Новосибирской области |
| УО | − | Управление образования администрации Колыванского района Новосибирской области; |
| ОМС МО района | − | органы местного самоуправления муниципальных образований Колыванского района Новосибирской области; |
| ЗСУ Ростехнадзора | - | Западно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |

приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пихтовского сельсовета

от 18.06.2012 г. №  82

**СОСТАВ**

**комиссии по подготовке объектов социально-культурной сферы в муниципальном образовании Пихтовского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии:  Шмаков Владимир Степанович | − | Директор МУП «Пихтовка» |
| Заместитель председателя комиссии:  Тэнне Надежда Алексеевна | − | Ст.кассир администрации Пихтовского сельсовета |
| Члены комиссии: |  |  |
| Пермина Татьяна Владимировна | \_ | Директор МКУ ЦК Пихтовского сельсовета «Венера»  (Дом Культуры) |
| Щукин Николай Петрович  Санников Валерий Анатольевич | − | Директор Пихтовской школы  Завхоз Пихтовской школы |
| Кудрин Анатолий Анатольевич  Леонова Елена Федоровна | − | Зам гл.врача по АХЧ Пихтовской уч.больницы  Заведующая отделением «Милосердия» |
| Савинов Сергей Петрович | − | Инспектор Западно-Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Западно-Сибирского управления Ростехнадзора) (по согласованию); |

приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колыванского района

Новосибирской области

От 18.06.2012 № 82

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по оценке готовности объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

в Пихтовском сельсовете Колыванского района Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года

I. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке готовности объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Пихтовском сельсовете Колыванского района к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года (далее – комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласованность действий органов местного самоуправления, организаций по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Пихтовского сельсовета Колыванского района в зимних условиях.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134) Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Координация деятельности, организация взаимодействия органов местного самоуправления и организаций по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Пихтовского сельсовета Колыванского района в зимних условиях.

2.2. Осуществление мониторинга за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Пихтовского сельсовета Колыванского района в зимних условиях.

2.3. Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Пихтовского сельсовета Колыванского района к работе в зимних условиях и их финансового обеспечения.

2.4. Подготовка предложений по предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Пихтовского сельсовета Колыванского района и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.

2.5. Осуществление мониторинга нормативных запасов топлива.

2.6. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов Пихтовского сельсовета Колыванского района, по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссию возглавляет директор МУП «Пихтовка» , который руководит ее деятельностью.

3.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии.

3.3. Заседания комиссии проводятся 1 раз в неделю с 01 июня по 01 ноября 2012 года.

3.4. Повестка заседания комиссии формируется в соответствии с предложениями членов комиссии, муниципального образования Пихтовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

3.5. Повестка заседания комиссии рассылается ее членам не позднее, чем за один рабочий день до заседания комиссии.

3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя комиссии, является решающим.

3.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии – заместителем председателя комиссии.

3.8. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляют специалисты Пихтовского сельсовета.